**SPRING PLANNING**

|  |  |
| --- | --- |
| **Mã sprint** | **01** |
| **Thời gian bắt đầu** | **23/9/2025** |
| **Thời gian kết thúc** | **30/9/2025** |

**1. Mục tiêu Sprint**

* + - Thiết kế được database cơ bản, các chức năng đăng nhập, đăng ký,…Thiết kế thêm giao diện cơ bản

**2. Backlog được chọn cho Sprin**

| **User Story** | **Mô tả** | **Độ ưu tiên** | **Points** | **Người phụ trách** | **Trạng thái** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Đăng nhập | Dễ | 3 | Trương Gia Phú | To Do |
| US-02 | Đăng ký | Dễ | 3 | Huỳnh Phát | To Do |
| US-03 | Đăng xuất | Dễ | 3 | Nguyễn Thành Đạt | To do |
| US-04 | Quản lý thông tin cá nhân | Dễ | 3 | Nguyễn Văn Sang Hên |  |

**3. Phân công công việc chi tiết**

| **Công việc** | **Người thực hiện** | **Deadline** | **Công nghệ/tool/thư viện…** |
| --- | --- | --- | --- |
| Thiết kế UI | Huỳnh Phát | 7/10 | Figma ,… |
| Viết API login | Trương Gia Phú | 7/10 | VS Code |
| Thiết kế Database | Nguyễn Văn Sang Hên | 30/9 | SQL Server |

**4. Rủi ro và biện pháp**

* Rủi ro: Tiến độ không hoàn thành, chưa đưa ra tiến trình cụ thể
* Biện pháp: Họp nhóm , cần đưa ra vấn đề chung để thống nhất tiến trình và hoàn thành sớm nhất

**5. Sprint Planning Update (nếu là version cập nhật cho sprint cũ)**

* Thay đổi so với kế hoạch ban đầu: …
* Lý do cập nhật: …