**SPRING PLANNING**

|  |  |
| --- | --- |
| **Mã sprint** | **03** |
| **Thời gian bắt đầu** | **7/10** |
| **Thời gian kết thúc** | **21/10** |

1. **Mục tiêu Sprint**

* Tiếp tục các chức năng của hệ thống và thiết kế UI/UX

**2. Backlog được chọn cho Sprint**

| **User Story** | **Mô tả** | **Độ ưu tiên** | **Points** | **Người phụ trách** | **Trạng thái** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Quản lý phương tiện vận chuyển | Cao | 5 | Huỳnh Phát |  |
| US-02 | Quản lý danh sách tài xế | Trung bình | 3 | Nguyễn Thành Đạt |  |
| US-03 | Gửi thông báo cho khách hàng | Cao | 5 | Trương Gia Phú |  |
| US-04 | Thanh toán & quản lý hóa đơn | Cao | 5 | Nguyễn Văn Sang Hên |  |
| US-05 | Báo cáo và thống kê giao hàng | Trung bình | 5 | Nguyễn Văn Sang Hên |  |
| US-06 | Tìm kiếm & lọc đơn hàng | Dễ | 3 | Huỳnh Phát |  |
| US-07 | Quản lý khiếu nại/hoàn hàng | Dễ | 3 | Nguyễn Thành Đạt |  |

**3. Phân công công việc chi tiết**

| **Công việc** | **Người thực hiện** | **Deadline** | **Công nghệ/tool/thư viện…** |
| --- | --- | --- | --- |
| Thiết kế UI | Huỳnh Phát  Nguyễn Thành Đạt | 14/10 | Figma, Visual Studio |
| Viết API login | Nguyễn Văn Sang Hên  Trương Gia Phú | 21/7 |  |

**4. Rủi ro và biện pháp**

* Rủi ro: Trễ deadline
* Biện pháp: Chia đều công việc

**5. Sprint Planning Update (nếu là version cập nhật cho sprint cũ)**

* Thay đổi so với kế hoạch ban đầu: Vẫn tiếp tục xây dựng các US chưa xong
* Lý do cập nhật: …