**SPRINT RETROSPECTIVE REPORT**

**Thông tin chung**

Sprint số: 01

Thời gian Sprint: 30/9

Thành viên tham gia:

* Trương Gia Phú
* Huỳnh Phát
* Nguyễn Thành Đạt
* Nguyễn Văn Sang Hên

**1. Điều gì đã làm tốt**

* **Giao tiếp trong nhóm tốt**
* **Có mặt đầy đủ**

**2. Điều gì chưa tốt**

* Thiếu sự phối hợp
* Chưa đưa ra những yêu cầu cụ thể
* Hạn chế trong giờ giấc làm việc

**3. Những cản trở gặp phải**

* Chưa thống nhất được các công cụ được đưa ra
* Không tận dụng tốt website làm việc nhóm Github

**4. Bài học rút ra**

* Cần cải thiện về kỹ năng
* Tập trung đưa ra thống nhất
* Phải thống nhất và đưa ra công cụ cho dự án
* Tìm hiểu về Github và các công cụ khác để sử dụng triệt để

**5. Hành động cải tiến cho Sprint tiếp theo**

* Chuẫn bị và bắt đầu hoàn thành các chức năng được đề ra

**6. Nhận xét & Đánh giá thành viên**

| **Thành viên** | **Nhiệm vụ đảm nhận** | **Hoàn thành (%)** | **Điểm tự đánh giá** | **Nhận xét của nhóm** | **Điểm nhóm cho thành viên** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Code chức năng “Đăng nhập” | 70% | 8 |  |  |
| 2 | Code chức năng “ Đăng xuất “ | 70% | 8 |  |  |
| 3 | Code chức năng “ Đăng ký “ | 70% | 8 |  |  |
| 4 | Code chức năng “ Quản lý thông tin cá nhân” | 70% | 8 |  |  |