SPRING PLANNING

| Mã sprint | 01 |
| --- | --- |
| Thời gian bắt đầu | 23/9/2025 |
| Thời gian kết thúc | 30/9/2025 |

### 1. Mục tiêu Sprint

    - Thiết kế được database cơ bản, các chức năng đăng nhập, đăng ký,…Thiết kế thêm giao diện cơ bản

### 2. Backlog được chọn cho Sprin

| User Story | Mô tả | Độ ưu tiên | Points | Người phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Đăng nhập | Dễ | 3 | Trương Gia Phú | Done |
| US-02 | Đăng ký | Dễ | 3 | Huỳnh Phát | Done |
| US-03 | Đăng xuất | Dễ | 3 | Nguyễn Thành Đạt | Done |
| US-04 | Quản lý thông tin cá nhân | Dễ | 3 | Nguyễn Văn Sang Hên | Done |

### 3. Phân công công việc chi tiết

| Công việc | Người thực hiện | Deadline | Công nghệ/tool/thư viện… |
| --- | --- | --- | --- |
| Thiết kế UI | Huỳnh Phát | 7/10 | Figma ,… |
| Viết API login | Trương Gia Phú | 7/10 | VS Code |
| Thiết kế Database | Nguyễn Văn Sang Hên | 30/9 | SQL Server |

### 4. Rủi ro và biện pháp

- Rủi ro: Tiến độ không hoàn thành, chưa đưa ra tiến trình cụ thể

- Biện pháp: Họp nhóm , cần đưa ra vấn đề chung để thống nhất tiến trình và hoàn thành sớm nhất

### 5. Sprint Planning Update (nếu là version cập nhật cho sprint cũ)

- Thay đổi so với kế hoạch ban đầu:

- Lý do cập nhật: …