SPRING PLANNING

| Mã sprint | 02 |
| --- | --- |
| Thời gian bắt đầu | 30/9 |
| Thời gian kết thúc | 7/10 |

### 1. Mục tiêu Sprint

- Bắt đầu xây dứng các chức năng chính của hệ thống quản lý giao hàng

### 2. Backlog được chọn cho Sprint

| User Story | Mô tả | Độ ưu tiên | Points | Người phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Tiếp nhận mã đơn hàng | Cao | 5 | Huỳnh Phát | Done |
| US-02 | Xác nhận thông tin đơn hàng | Trung bình | 3 | Nguyễn Thành Đạt | Done |
| US-03 | Phân công tài xế giao hàng | Cao | 5 | Trương Gia Phú | Done |
| US-04 | Theo dõi trạng thái giao hàng | Cao | 5 | Nguyễn Văn Sang Hên | Done |
| US-05 | Cập nhật trạng thái đơn hàng | Trung bình | 5 | Nguyễn Văn Sang Hên | Done |

### 3. Phân công công việc chi tiết

| Công việc | Người thực hiện | Deadline | Công nghệ/tool/thư viện… |
| --- | --- | --- | --- |
| Thiết kế UI | Huỳnh Phát Nguyễn Thành Đạt | 14/10 | Figma, Visual Studio |
| Viết API login | Nguyễn Văn Sang Hên Trương Gia Phú | 21/7 | Visual Studio |

### 4. Rủi ro và biện pháp

- Rủi ro: Trễ deadline

- Biện pháp: Chia đều công việc

### 5. Sprint Planning Update (nếu là version cập nhật cho sprint cũ)

- Thay đổi so với kế hoạch ban đầu:

- Lý do cập nhật: Cập nhật đánh dấu hoành thành nhiệm vụ đã giao