SPRINT REVIEW

Thông tin chung

Sprint số: 03

Thời gian Sprint: 4/11/2025

Thành viên tham gia:

- Trương Gia Phú

- Huỳnh Phát

- Nguyễn Thành Đạt

- Nguyễn Văn Sang Hên

1. Mục tiêu Sprint

- Xây dựng các chức năng cần thiết cho admin để quản lý bảo mật dữ liệu

2. Công việc đã hoàn thành

- (Danh sách các User Stories / Product Backlog Items đã hoàn thành, kèm link demo hoặc hình minh họa)

- Danh sách các User Storie:

| User Story | Mô tả | Độ ưu tiên | Points | Người phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Quản lý phương tiện vận chuyển | Cao | 5 | Huỳnh Phát | Done |
| US-02 | Quản lý danh sách tài xế | Trung bình | 3 | Nguyễn Thành Đạt | Done |
| US-03 | Gửi thông báo cho khách hàng | Cao | 5 | Trương Gia Phú | Done |
| US-04 | Thanh toán & quản lý hóa đơn | Cao | 5 | Nguyễn Văn Sang Hên | Done |
| US-05 | Báo cáo và thống kê giao hàng | Trung bình | 5 | Nguyễn Văn Sang Hên | Done |
| US-06 | Tìm kiếm & lọc đơn hàng | Dễ | 3 | Huỳnh Phát | Done |
| US-07 | Quản lý khiếu nại/hoàn hàng | Dễ | 3 | Nguyễn Thành Đạt | Todo |

- Product Backlog:

|  | PRODUCT BACKLOG |  |
| --- | --- | --- |
| Story ID | Story Name | Points |
| 5 | Tiếp nhận mã đơn hàng | 5 |
| 6 | Xác nhận thông tin đơn hàng | 5 |
| 7 | Quản lý thông tin khách hàng | 3 |
| 8 | Phân công tài xế giao hàng | 8 |
| 9 | Theo dõi trạng thái giao hàng | 8 |

- Hình ảnh chứng minh:

3. Công việc chưa hoàn thành

4. Cập nhật Product Backlog (nếu có)

5. Kết luận